# 成都中医药大学第三附属医院

# 2022年病区改造设计服务项目

# 比选文件

一、项目概述

我院门急诊楼综合服务中心一、二层，建筑面积约1000m2；实验楼一层窗口区域，建筑面积约300m2，现我院拟对其进行改造设计，并对医院园区配电房进行电力增容改造。

- 二、服务范围

- 供应商根据甲方要求及相关规范，重新规划功能用房，优化病区布局，并完成相应改造区域的加固、建筑、装饰、电气、给排水、暖通、消防等的改造设计。

- 本项目含5个内容：①门急诊楼综合服务中心一、二层装修设计服务；②门急诊楼综合服务中心一、二、三、四、五层加固设计服务；③实验楼一层窗口区域加固设计服务；④实验楼一层窗口区域装修设计服务；⑤医院园区电力增容（含园区电路梳理）改造设计服务。

- 本项目主要工作包括但不限于方案设计、初步设计、效果图设计、施工图设计、第三方图纸审核及后续技术等服务，以符合相关法律法规及标准的要求。

- 采购项目编号及限价：

- 项目编号：NO.20220403

- 本次采购限价20.18万元，超过采购限价的报价将被视为无效报价。

四、采购方式：院内比选。

五、供应商资格、资质性条件：

（一）具备以下条件：

1、 具有独立承担民事责任的能力；

2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、 符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、 法定代表人/单位负责人授权书；

8、 根据采购项目提出的特殊条件：具备建设行政主管部门核发的建筑行业（建筑工程）乙级资质及以上，所有资质证书处于有效期。

9、本项目不允许联合体参加。

（二）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件，加盖公司鲜章）

2、具备良好商业信誉的证明材料，未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域内有关行政处罚和投标禁入期间（提供承诺函，加盖公司鲜章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2019或2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2019或2020或2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。加盖公司鲜章｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，加盖公司鲜章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函，加盖公司鲜章）；

6、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（提供承诺函，加盖公司鲜章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函，加盖公司鲜章）；

8、法定代表人/单位负责人授权书（供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。授权人与被授权人身份证均需提供。加盖公司鲜章）；

注：本项目的法人代表人/单位负责人授权书、承诺函、报价表格式自拟

六、采购项目技术、服务要求：

1、供应商按照采购人要求和加固改造设计、装修改造设计、电气改造设计的相关规范要求，对拟改造区域进行限额方案设计。

2、设计方案经双方确认后，供应商按照设计方案出具相关图纸及设计概算。经甲方确认无误后完成各专业的施工图蓝图。

3、施工图经审图审查合格后出具各专业正式版施工蓝图陆套。

4、施工时供应商设计负责人需要在现场配合指导施工工作，解答技术疑问，提供技术支持。

七、项目验收标准及方式：

1、验收标准：项目改造设计图纸及施工图蓝图等相关资料需符合国家、四川省和成都市相关技术标准和要求。

2、验收方式：审图机构出具的审查合格报告和施工图蓝图（陆套）作为验收合格的依据。

八、工期及付款方式：

1、服务时间：自采购人签字确认平面布局图之日起45个日历天完成各专业施工图蓝图。

2、服务地点：成都中医药大学第三附属医院

3、付款方式：双方签订合同之后，出具设计方案文件后支付合同总价款的20%；施工图通过审查合格后，支付合同金额的50%；工程施工竣工验收后支付剩余合同金额30%。

九、综合评分表：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人价格得分统一按照下列公式计算： |  |
|  |  |  | 投标人报价得分=（评标基准价÷投标报价）╳30 |  |
| 2 | 技术、服务类要求55% | 55分 | 设计保证措施（15分） 1.设计工作质量措施。优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。 2.设计工作进度保证措施。优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。 3、设计后期服务承诺及保证措施。优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。 |  |
|  |  |  | 设计改造方案 1、方案图纸(20 分) ①改造方案设计说明书，优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。本项最多得5分。 ②改造方案结构加固设计，优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。本项最多得5分。 ③改造方案电气（增容）设计，优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。本项最多得5分。 ④改造方案装修设计，装修设计含平面功能布局，装修材料运用，平面装修设计方案等，优得4-5；良得2.9-3.9；一般1.9-2.8；无得0分。本项最多得5分。 |  |
|  |  |  | 设计改造方案 2、改造设计室内效果图（20分）。 室内效果图应准确反映室内设计方案，及空间形态布局和医疗功能分区。 效果图每设计一张，优得,4分，良得3分，一般得2分，不提供本项得0分。 本项最多得20分。 |  |
| 3 | 人员配置要求7% | 7分 | 1、拟派建筑负责人:具有一级注册建筑师证书得 1分，本项最多得 1 分。 2、拟派结构负责人:具有一级注册结构工程师证书得 1分，本项最多得1分。 3、拟派给排水负责人:具有注册公用设备工程师(给水排水)证书得1分，同时具有一级注册消防工程师资格加1分，本项最多得2分。 4、拟派电气负责人:具有注册电气工程师(供配电)证书得1分，本项最多得1分。 5、拟派造价负责人:具有全国一级造价工程师或注册造价工程师证书得1分，同时具有高级及以上职称加1分，本项最多得2分。 |  |
| 4 | 业绩要求5% | 5分 | 1、截止至投标日12个月内具有类似医疗机构设计业绩得5分 | 提供合同复印件加盖公章 |
| 5 | 投标文件的规范性3% | 3分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得3分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |